| # Agenda |  | # Teilnehmer |
| --- | --- | --- |
| - Tagesordnungspunkt 1 - Tagesordnungspunkt 2 - Tagesordnungspunkt 3 |  | Eneko Rodriguez – ERO Philipp Hanebrink – PHA Henning Klingbeil – HKL |

Ergebnisprotokoll

| Thema | Was? |  |  | Typ | Wer? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ergebnistypen: | I = Information | E = Entscheidung | A = Auftrag / To-Do | O = Offener Punkt |  |

Aufgabenübersicht

|  | Thema | Was? | Wer? | Wann? | Fortschritt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Venjakob | Anleitung „Verknüpfung Adwords/Analytics“ für Herrn Nüsser schreiben | ERO | Workshop | 100% |
|  | - Venjakob | (internetfreundliches) Texten für Venjakob vorbereiten | HKL | Workshop | 100% |
|  | - itao | Gedanken machen: was möchten wir mit dem SEO-Bereich erreichen? Ziele? Wünsche? | alle | jede Routine |  |
|  | - itao | Themen aus dem Buch und anderen Quellen für Präsentation intern aussuchen | Alle | jede Routine |  |
|  | - itao | Termin mit Herrn Nüßer abstimmen | HKL | 02.11.2011 | 100% |
|  | - itao | Ideensammlung aufbereiten | HKL | 14.12.2011 | 100% |
|  | - itao | Präsi: Top Wettbewerber-Analyse aus Kundensicht | Eneko |  |  |
|  | - itao | Präsi: Domainnamen + URL-Optimierung | Eneko |  |  |
|  | - itao | Präsi: Social Networking für Links | Schau’n mer mal |  |  |
|  | - itao | Präsi: SEO Ziele und Zielgruppen | HKL | 30.11.2011 | 100% |
|  | - itao | Präsi: Kap. 4 Ist-zustand | HKL |  |  |
|  | - itao | Präsi: Research + Study | HKL |  |  |
|  | - itao | Präsi: Outsourcing oder selber machen? | Schau’n mer mal |  |  |
|  | - itao | Kapitel 10: Domainnamen + Auswirkungen bei Änderungen + Troubleshooting | PHA | 11.04. | 0% |
| neue Aufgaben |  |  |  |  |  |
|  | - Venjakob | „Organigramm“ mit AdWords-Accounts erstellen | HKL | 25.04. | 0% |
|  | - Itao | Vorstellung des aktuellen Standes der SEM-Produktentwicklung | HKL | 11.04. | 0% |
|  | - Itao | Präsi: wie beeinflusst die HTML5-Struktur SEO? | ERO | 23.05. | 0% |
|  | - Itao | Präsi: Htaccess + SEO-Einstellungen | HKL | 11.04. | 0% |
|  | - Venjakob | Status AdWords-Entwicklung | ERO | 11.04. | 0% |
|  | - Venjakob | AdWords: Mapping Zielseiten + Gebrauchtmaschinenmodul prüfen | ERO | 11.04. | 0% |