# Status

- Welches Wissen haben wir bereits?

- Was haben wir im Bereich SEO in den letzten Wochen/Monaten bereits getan?

- Keywordanalyse

- Allgemeine Analyse der Site

- Erste SEO Workshops

- RealURL für Bilder fl_realurl_image

- Standardkeywords + -descriptions definiert

- Metakeywords eingerichtet für die Redakteure

- robots.txt und sitemap.xml angelegt

- Link zur Sitemap in den Footer gesetzt

- Tabelle mit Seitenstruktur erstellt

- Übersicht der Backlinks erstellt.

- AdWords überprüft und Korrekturen vorgenommen

- Keywords in den Texten hervorheben. (Fett, unterstrichen, verlinken)

- Pagerank ermitteln

- Erfolg der SEO-Maßnahmen präsentieren

# Optimierung

- Was können wir verbessern?

- Welche Informationsquellen können wir nutzen?

- RSS-Feeds in Service-Account einbauen

- Zeit nehmen für eigene Weiterbildung

- SEO-Routine alle zwei Wochen

- An SEO Stammtisch teilnehmen, wenn vorhanden

- SEO in Standard-Angebote aufnehmen

- Regelmäßig kalenderquartalsweise den ausführlichen SEO-Bericht erstellen

- Einhaltung der Verträge überwachen

- Regelmäßige Analyse der Erfolge

- Weiterbildung im Bereich Social Marketing   welche Auswirkungen auf SEO?

- Proaktiv auf unsere Kunden zugehen und für SEO durch itao begeistern

- SEO Präsentation vorbereiten

- 404 Error Site erstellen, damit Crawler die passenden Errorcodes zurückbekommen und die Seite aus dem Index streichen.

# Blick nach vorne

- Welche Aufgaben kommen in den kommenden Wochen/Monaten auf uns zu?

- Venjakob

  - Adwords

    - auflisten und überarbeiten

    - Gemeinsam mit Venjakob besprechen

    - Negativ-Adwords auflisten

    - Anzeigen für unterschiedliche Keywords gruppieren und optimieren

    - Zielseiten für Keywordgruppen optimieren

  - Vorschläge für Offpage-Optimierung erarbeiten

  - Nächsten Workshop vorbereiten

- Topac

  - Angebot schreiben und verschicken

- Itao.de

  - SEO Optimierung durch Dustin + Jan?

# Aufgaben

- Wer macht was bis wann?

| Nr. | Was | Wer | bis wann | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adwords-Termin mit Herrn Nüsser machen | Henning | 18.02.2011 |  |
|  | Mit Hendrick besprechen: SEO in Angebote aufnehmen | Henning | 18.02.2011 |  |
|  | Social Media + Social Marketing Potential evaluieren | Eneko + Philipp | 18.02.2011 |  |
|  | Verknüpfung Analytics + Adwords prüfen und ggf. optimieren | Eneko | 18.02.2011 |  |
|  | SEO Optimierung von itao.de durch Dustin + Jan mit Rolf besprechen | Henning | 18.02.2011 |  |
|  | SEO Präsentation vorbereiten (SEO-Analyse als Basis?!) | Eneko | 18.02.2011 |  |
|  | Venjakob: Adwords auswerten und Verbesserungsvorschläge erarbeiten | Philipp | 18.02.2011 |  |