# Status

- Welches Wissen haben wir bereits?

- Was haben wir im Bereich SEO in den letzten Wochen/Monaten bereits getan?

- Keywordanalyse

- Allgemeine Analyse der Site

- Erste SEO Workshops

- RealURL für Bilder fl_realurl_image

- Standardkeywords + -descriptions definiert

- Metakeywords eingerichtet für die Redakteure

- robots.txt und sitemap.xml angelegt

- Link zur Sitemap in den Footer gesetzt

- Tabelle mit Seitenstruktur erstellt

- Übersicht der Backlinks erstellt.

- AdWords überprüft und Korrekturen vorgenommen

- Keywords in den Texten hervorheben. (Fett, unterstrichen, verlinken)

- Pagerank ermitteln

- Erfolg der SEO-Maßnahmen präsentieren

# Optimierung

- Was können wir verbessern?

- Welche Informationsquellen können wir nutzen?

- RSS-Feeds in Service-Account einbauen

- Zeit nehmen für eigene Weiterbildung

- SEO-Routine alle zwei Wochen

- An SEO Stammtisch teilnehmen, wenn vorhanden

- SEO in Standard-Angebote aufnehmen

- Regelmäßig kalenderquartalsweise den ausführlichen SEO-Bericht erstellen

- Einhaltung der Verträge überwachen

- Regelmäßige Analyse der Erfolge

- Weiterbildung im Bereich Social Marketing   welche Auswirkungen auf SEO?

- Proaktiv auf unsere Kunden zugehen und für SEO durch itao begeistern

- SEO Präsentation vorbereiten

- 404 Error Site erstellen, damit Crawler die passenden Errorcodes zurückbekommen und die Seite aus dem Index streichen.

# Blick nach vorne

- Welche Aufgaben kommen in den kommenden Wochen/Monaten auf uns zu?

- Venjakob

  - Adwords

    - Adwords gemeinsam mit Venjakob abschließen

  - Vorschläge für Offpage-Optimierung erarbeiten

  - Nächsten Workshop vorbereiten

- Topac

  - alle Webaktivitäten vom Kunden unterbrochen wegen Rebranding

- Itao.de

  - SEO Optimierung durch Eneko (mit Hendrick + Gunnar)

  - Im Moment werden Keywords gesucht

# Aufgaben

- Wer macht was bis wann?

| Nr. | Was | Wer | bis wann | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verknüpfung Analytics + Adwords prüfen und ggf. optimieren | Eneko | 06.05.2011 |  |
|  | Ideensammlung für offene SEO Workshops und anderes | Eneko, Philipp, Henning | 06.05.2011 |  |
|  | mit Google Panda Update beschäftigen + Unterlagen vorbereiten + Präsentation vorbereiten | Henning | 25.05.2011 | erledigt |
|  | Venjakob: Vorschläge für Offpage-Optimierung erarbeiten + evtl. Checkliste | Philipp | 25.05.2011 |  |
|  | Topac: Status SEO-Angebot klären | Henning | 25.05.2011 | erledigt |
|  | itao.de: Terminplan SEO klären | Eneko | 25.05.2011 |  |
|  | Präsentation Texten für das Internet vorbereiten + halten | Henning (+ Fabian?) | 20. oder 25.05.2011 |  |