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Blick nach vorne
· Welche Aufgaben kommen in den kommenden Wochen/Monaten auf uns zu?
· Venjakob
· Adwords
· Adwords gemeinsam mit Venjakob abschließen
· Vorschläge für Offpage-Optimierung erarbeiten
· Nächsten Workshop vorbereiten
· Nüßer zum Admin machen (Analytics)
· Er Verknüpft AdWords mit Analytics (Anleitung schreiben)
· Itao.de
· SEO Optimierung durch Eneko (mit Hendrick + Gunnar)
· Im Moment werden Keywords gesucht
Aufgaben
· Wer macht was bis wann?
	Nr.
	Was
	Wer
	bis wann
	Status

	1. 
	Verknüpfung Analytics + Adwords prüfen und ggf. optimieren
	Eneko
	10.06.2011
	

	2. 
	Ideensammlung für offene SEO Workshops und anderes
	Eneko, Philipp, Henning
	10.06.2011
	

	3. 
	Venjakob: Vorschläge für Offpage-Optimierung erarbeiten + evtl. Checkliste
	Philipp
	2210.06.2011
	

	4. 
	itao.de: Terminplan SEO klären
	Eneko
	10.06.2011
	

	5. 
	Präsentation Texten für das Internet vorbereiten + halten
	Henning (+ Fabian?)
	20. oder 25.05.2011
	

	6. 
	Präsentation etracker
	Eneko
	10.06.2011
	

	7. 
	Analytics-„Blocker“ recherchieren	Comment by Henning Klingbeil: Was ist hiermit doch gleich gemeint?
· Welche Kunden sind betroffen?
· Vorgehen?
· Möglichkeiten der einzelnen Tools
· …
	Henning
	1022.06.2011
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